# Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy do sprawy nr ZTM.EZ.3310.2.2017

zawarta w dniu  ………………………… w Poznaniu pomiędzy:

Miastem Poznań, w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59; 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON 631257822, reprezentowanym przez Piotra Snuszkę, Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.09.2016r. nr 1286/2016 udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…..

Zwaną dalej „Wykonawcą”

Reprezentowany przez:

…

wspólnie zwanymi dalej „Stronami Umowy”.

o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte  w Umowie z dużej litery, począwszy od §2, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach:

- Dokumentacja – oznacza kompletny zestaw aktualnych, poprawnych i czytelnych rysunków, tekstów i innych dokumentów (w tym dokumentację użytkową, dokumentację interfejsów i dokumentację powykonawczą), dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Systemu ITS.

- Operator PTZ – operator publicznego transportu zbiorowego, z którym Zamawiający lub gmina współpracująca z Zamawiającym, zawarli umowę o świadczenie usług przewozowych.

- OPZ – opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część Umowy.

- SLA – dokument określający warunki świadczenia serwisu i wsparcia technicznego w ramach udzielonej gwarancji (ang. Service Level Agreement).

- System ITS – środowisko teleinformatyczne systemu ITS Poznań, zbudowane ze Sprzętu oraz Oprogramowania wraz z infrastrukturą techniczną i usługami telekomunikacyjnymi, niezbędnymi do jego działania zgodnie z umową zawartą między Miastem Poznań a Konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens AG.

- System MUNICOM – aplikacja operatorska MUNICOM.premium, będąca częścią Systemu ITS służącą do zarządzania transportem publicznym oraz tablicami informacji pasażerskiej na przystankach.

- Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie nienależących do Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

- Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

- Umowa Główna (Kontrakt) – Umowa nr DZ/RB/3413/77/13 zawarta w dniu 27.05.2013 r. pomiędzy Miastem Poznań reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich a Simens Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum) i Simens Aktiengesellschaft (Partner Konsorcjum), której przedmiotem było wykonanie Systemu ITS  Poznań.

- Zamówienie – poprzez zamówienie należy rozumieć przedmiot niniejszej Umowy.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Podstawa prawna – Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 
z poźn.zm.).

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe konieczne do prawidłowego i należytego wykonania Umowy oraz, że Umowa zostanie Wykonana z najwyższą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

- Należy zachować ciągłość warunków gwarancji obecnie wykorzystywanego Systemu ITS w całej jego funkcjonalności.

§ 3

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest rozszerzenie funkcjonalności Systemu ITS, zrealizowanego na podstawie Umowy Głównej.

- Rozszerzenie Systemu ITS  będzie obejmowało:

  - dostawę 190 dodatkowych licencji umożliwiających rozbudowę Systemu MUNICOM,

  - dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem 100 nadajników VDV we wskazanych pojazdach Operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Aglomeracji Poznańskiej,

  - podłączenie do Systemu MUNICOM dodatkowych 15 operatorskich stacji roboczych,

  - dostawę wraz z konfiguracją oraz uruchomieniem dodatkowych elementów infrastruktury serwerowej zachowując warunki gwarancji Systemu ITS przy zwiększonym obciążeniu wynikającym z włączenia do Systemu MUNICOM dodatkowych stanowisk operatorskich oraz pojazdów.

- Rozszerzenie Systemu ITS uwzględni dane wszystkich Operatorów PTZ, posiadających komputery pokładowe systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, którzy współpracują w obecnej chwili oraz Operatorów, którzy będą współpracować w przyszłości z Miastem Poznań w ramach porozumień międzygminnych oraz innych umów o współpracy.

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu Zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Dostawa nadajników VDV oraz ich instalacja w pojazdach wskazanych przez Zamawiającego opisana w §3 ust. 2 pkt b zostanie udokumentowana poświadczeniem montażu podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Operatora PTZ, do którego należy pojazd. Poświadczenie powinno zawierać w szczególności nazwę Operatora PTZ, numer pojazdu, numer seryjny nadajnika VDV, numer seryjny autokomputera oraz datę instalacji. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu poświadczenia dla wszystkich zainstalowanych nadajników.

- W ramach przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji, na zasadach zgodnych z SLA Umowy Głównej (Kontraktu).

- Przedmiot zamówienia, w tym wszystkie jego urządzenia oraz materiały instalacyjne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, normami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Strony ustalają, iż przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminach określonych w ofercie Wykonawcy.  Licząc od dnia zawarcia Umowy realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie maksymalnie … dni kalendarzowych.

- Dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 3 ust 2 pkt a do c w zakresie usług serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji, na zasadach określonych w SLA Umowy Głównej (Kontraktu) w terminie wynikającym ze Świadectwa Przejęcia Robót z dnia 15.12.2015 roku - tj. do dnia 30.09.2020 roku.

- Dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 3 ust 2 pkt d w zakresie usług serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego w okresie udzielonej gwarancji, na zasadach określonych w SLA Umowy Głównej (Kontraktu) w terminie … lat, tj. terminie wynikającym z treści oferty, która została uznana za najkorzystniejszą.

§ 5

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE DOSTAWY SERWERÓW

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt aktualizacji oprogramowania serwerów blade CTO 3 oraz ewentualnej aktualizacji kontrolerów oraz pozostałych urządzeń infrastrukturalnych dostarczonych w ramach projektu ITS.

- Wykonawca wykona testy rozbudowanego (dodatkowe dwa serwery Blade) wyposażenia serwerowego na podstawie dostarczonego do akceptacji Zamawiającego, Planu Testów Akceptacyjnych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację z wykonanych testów, których wyniki będą świadczyły o pozytywnym zakończeniu rozbudowy infrastruktury serwerowej.

- Po dostarczeniu sprzętu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca przygotuje i przekaże pełną dokumentację techniczną opisującą dostarczone wyposażenie serwerowe i macierzowe oraz dokumentację opisującą sposób eksploatacji i administrowania dla administratorów Zamawiającego.

- Wykonawca po dostarczeniu urządzeń zobowiązany jest do włączenia ich do infrastruktury logicznej Ethernet, FC i sieci elektrycznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dokona konfiguracji dostarczonych urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i gwaranta Systemu ITS.

- Do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż w dniu dostarczenia sprzętu i oprogramowania, Wykonawca dostarczy szczegółowe informacje dotyczące procedury zgłaszania awarii (Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia systemu zgłaszania awarii poprzez stronę webową celem usprawnienia współpracy przy usuwaniu awarii i usterek), procedur eskalacyjnych oraz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów  oraz adresy poczty elektronicznej) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego pisemnie.

§ 6

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności podczas wykonywania czynności powierzonych mu przez Zamawiającego oraz gwarantuje odpowiednie przygotowanie merytoryczne osób wykonujących powierzone czynności.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, certyfikaty oraz wykształcenie niezbędne do wykonania Zamówienia. Wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, w tym z tytułu zatrudnienia osób delegowanych przez Wykonawcę do świadczenia usług, ponosi wyłącznie Wykonawca i nie mogą one stanowić podstawy dodatkowego roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający zaleca posiadanie niezbędnej rezerwy personalnej w celu zapewnienia należytego poziomu wykonania niniejszej Umowy.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy ma prawo do wezwania Wykonawcy do okazania wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy.

§ 7

PODWYKONAWSTWO

- W toku realizacji Umowy Wykonawca może powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie lub niewykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

§ 8

ZOBOWIĄZANIA STRON

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego, informować go w ciągu nie później niż 3 dni roboczych o aktualnych postępach w wykonaniu Umowy.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy instalację sprzętu w obiektach oraz pojazdach przeznaczenia, także tych, które nie są własnością Zamawiającego.

- Zamawiający będzie dokonywał wszelkich uzgodnień wymaganych niniejszą Umową w terminie 5 dni, chyba, że zapisy Umowy stanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gwarantem warunki instalacji sprzętu i oprogramowania w obiektach i pojazdach, które objęte są gwarancją, nie powodując utraty gwarancji.

§ 9

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia będzie podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.

- Odbiór przedmiotu umowy wskazanego w §3 ust. 2 pkt. a), b), d) niniejszej Umowy następować będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron. Termin i miejsce odbioru wyznaczać będzie Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą lub na jego wniosek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania poszczególnych zadań będą Protokoły zdawczo-odbiorcze, których wzór stanowi Załącznik nr 3.

- Dodatkowo, do protokołu zdawczo-odbiorczego z realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w §3 ust. 2 pkt.  b),  załączone będą poświadczenia, o których mowa w §3 ust. 5 oraz raporty dostarczone przez Wykonawcę potwierdzające działanie nadajników VDV w oparciu o wirtualne punkty meldunkowe, na podstawie danych uzyskanych z autokomputera.

- W przypadku przedmiotu umowy wskazanego w §3 ust. 2 pkt. c) Umowy, Wykonawca złoży oświadczenie, w którym zapewni że System jest przystosowany do włączenia dodatkowych 15 stacji roboczych, a ich włączenie w żadnym stopniu nie ograniczy, ani nie spowoduje spadku wydajności Systemu ITS.

- Dokonanie Odbioru Końcowego oznaczać będzie wykonanie przedmiotu Zamówienia w zakresie wszystkich dostaw i usług będących przedmiotem Zamówienia, za wyjątkiem usług serwisu gwarancyjnego.

§ 10

PRAWO OPCJI

- Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji.

- Prawem opcji objęta jest dostawa i wdrożenie maksymalnie 65 dodatkowych licencji dla 65 pojazdów dla Systemu MUNICOM.

- Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o woli skorzystania z prawa opcji.

- Zamawiający przedłoży Wykonawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji  
najpóźniej w terminie do dnia 30.09.2020 roku.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.

- Zamawiający przewiduje uzależnienie skorzystania z prawa opcji od przyznania dodatkowych środków finansowych w budżecie Miasta Poznania na rozbudowę Systemu ITS.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone w ofercie.

§ 11

WYNAGRODZENIE

- Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł (słownie: ………………………. 00/100), w tym kwota netto …………………………. zł (słownie: ………………………. 00/100) oraz kwota podatku od towarów i usług w wysokości ……………….. zł (słownie: …………………. złotych 00/100). W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług  wynagrodzenia  brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Z tytułu wykonania zamówienia w ramach prawa opcji, zwiększającego zamówienie podstawowe, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie dostarczoną i dostosowaną do systemu liczbę licencji, o których mowa w § 10 ust. 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wartości podatku VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu zamówienia, w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek wskazany na fakturze.

- Dokonanie płatności następuje z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu na adres jego siedziby.

- Faktura powinna zawierać zestawienie wszystkich elementów składowych wraz z ich ceną netto i brutto.

- Strony postanawiają, że rozliczenie między nimi prowadzone będzie w walucie polskiej – złoty polski.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Cena musi obejmować wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności: cła i podatki, koszty transportu, składowania i ubezpieczenia, licencje na oprogramowanie, szkolenia, instalacje i konfiguracje oraz migracje danych, przeniesienie autorskich praw majątkowych dostarczonego oprogramowania, dokumentację niezbędna do użytkowania przedmiotu Umowy itp.

§12

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do koordynowania, realizacji i odbioru przedmiotu Umowy Strony wyznaczają następujących przedstawicieli:

Zamawiający:

  - Piotr Hylla Tel. ………………. e-mail …………………………..

  - Mateusz Osuchowski Tel. ………………. e-mail …………………………..

Wykonawca:

a)	………………………………. Tel. ………………. e-mail …………………………..

b)	………………………………. Tel. ………………. e-mail …………………………..

- Każda ze Stron będzie miała prawo do zmiany przedstawicieli w każdym czasie. Zmiana osób wyznaczonych przez strony nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.

- Przedstawiciele będą upoważnieni do sprawowania koordynacji i nadzoru nad wykonaniem Umowy oraz do rozwiązywania bieżących problemów związanych z realizacją Umowy.

- Uzgodnienia przedstawicieli nie mogą powodować zmiany łącznej ceny Umowy ani zakresu rzeczowego Zamówienia.

- Wszelkie uzgodnienia podjęte przez przedstawicieli powinny być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY REALIZACJI UMOWY

- Realizacja przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może spowodować zakłócenia pracy Systemu ITS. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania pracy Systemu ITS, przerwa techniczna może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu i otrzymaniu zgody Zamawiającego co najmniej na 5 dni roboczych przed dokonaniem operacji.

- W przypadku powstania, w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, uszkodzenia danych lub awarii oprogramowania lub innych plików Systemu ITS, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia skutków uszkodzenia na zasadach i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe po stronie Zamawiającego z winy Wykonawcy w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości wyrządzonych szkód spowodowanych działaniami Wykonawcy.

- Odtwarzanie utraconych, uszkodzonych lub zmienionych w wyniku działania Wykonawcy danych i programów zapewnia na swój koszt Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy i podwykonawców Wykonawcy wykonujący prace instalacyjne będą posiadać ważne uprawnienia wynikające z przepisów BHP oraz inne, jeżeli są prawnie wymagane dla wykonania określonych robót i prac.

- W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości utraty gwarancji, zmniejszenia czasu trwania lub jej ograniczenia w żadnym z aspektów. Za naruszenie warunków gwarancji lub naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i karną.

§ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Ustala się zabezpieczanie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, tj. kwotę ….. zł (słownie: ………….).

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1  kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie ……………………………. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytuły rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczania należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078), przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia na żadną z form zabezpieczenia wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§15

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  łącznej wartości Umowy, o której mowa w § 11 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie gdy Wykonawca dopuszcza się rażących naruszeń swoich obowiązków i pomimo wezwania do ich usunięcia niezwłocznie tego nie czyni.

- Szkodę przenoszącą wartość wymierzonych Wykonawcy kar umownych, spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

  - 0,2% łącznej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z terminem określonym w §4.

  - 0,1% łącznej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w działaniu Systemu zapisanych w Protokole Odbioru Końcowego.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć wartości łącznej Umowy brutto.

- Zamawiający może potrącić karę Umowną z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.

- Strony postanawiają że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie będzie przekraczać kwoty odpowiadającej łącznej wartości Umowy brutto.

- Strony  w stosunkach między sobą wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści.

- Kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy nie będą naliczane w przypadku jeśli opóźnienie zostanie spowodowane przez działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej, podmiotów z którymi Wykonawca zobowiązany jest konsultować rozwiązania bądź których stanowisko, zgodę, zezwolenie jest zobowiązany uzyskać, a także w przypadku gdy do powstania opóźnienia dojdzie z powodu Zamawiającego lub Siły wyższej.

§ 16

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- W ramach Ceny Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej Umowy, na okres obowiązywania gwarancji Umowy Głównej (Kontraktu).W ramach Ceny Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na przedmiot niniejszej Umowy, na taki sam okres jak zobowiązania gwarancyjne odpowiednio do terminów określonych w § 4 ust 2 i 3.

- Gwarancja obejmuje Sprzęt i Oprogramowanie, usługi i dokumentację, dostarczone i wykonane w ramach niniejszej Umowy.

- W ramach Ceny, w całym okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca będzie dostarczał aktualizacje oprogramowania (ang. Update i Upgrade).

- Uaktualnienie dokumentacji następuje każdorazowo po zmianach wprowadzonych przez Wykonawcę, gdy dostarczona Dokumentacja przestaje być zgodna ze stanem faktycznym Sytemu.

- Gwarancją nie są objęte:

      - sprzęt lub jego części ulegające naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji (np. bezpieczniki itp.),

      - mechaniczne uszkodzenia sprzętu lub jego części oraz wszelkie spowodowane nimi wady, chyba że zostały spowodowane wyłącznie przez Wykonawcę,

      - wady powstałe wskutek niedbalstwa, używania i/lub konserwacji i/lub instalacji części zamiennych niezgodni z dokumentacją, spowodowane przez Zamawiającego i/lub osoby trzecie za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

      - wady powstałe w wyniku przeróbek sprzętu lub jego części, dokonane przez Zamawiającego lub osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi gwarancyjne i serwisowe na warunkach szczegółowo określonych w SLA, stanowiącym załącznik do Umowy Głównej (Kontraktu).

§ 17

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca zobowiązuje się, że w związku z realizacją Umowy nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, w szczególności przewidziane w ustawach: o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawie własności przemysłowej.

- W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego, zgodnie z Umową, z oprogramowania wchodzącego w skład systemu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami.

- Wykonawca jest również odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonych towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.

- Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe przemysłowe. Przepis powyższy nie ma zastosowania jeżeli Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy udziału w procesie w charakterze interwenienta ubocznego w terminie umożlwiającym skuteczne złożenie wniosków oraz powołania dowodów.

- W przypadku prawomocnego stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej, z przyczyn za które odpowiedzialny jest Wykonawca, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym roszczeń, a w szczególności zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny i inne podobne płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe. Przepis powyższy nie ma zastosowania jeżeli Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy udziału w procesie w charakterze interwenienta ubocznego w terminie umożliwiającym skuteczne złożenie wniosków oraz powołania dowodów.

- Wykonawca ma prawo do wykorzystania i rozwoju bez zgody Zamawiającego myśli technicznej zawartej w produkcie.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania dedykowanego, a także do Dokumentacji opracowanej na potrzeby realizacji Umowy, rozumianych jako utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarką, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrowa,

- wykorzystania dla celów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,

- rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie oraz w sieci Intranet),

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wykonanie autorskich praw zależnych,

- dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,

- modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,

- łączenie fragmentów z innymi utworami,

- rozpowszechnienie w całości lub częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnych, nieograniczonych czasowo praw licencyjnych na Oprogramowanie standardowe, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarką, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wykorzystania dla celów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,

- rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie oraz w sieci Intranet),

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzono do obrotu, użytecznie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- wykonywanie autorskich praw zależnych,

- dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,

- modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,

- łączenie fragmentów z innymi utworami,

- rozpowszechnienie w całości lub częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, multimedialnych.

- Cena Umowy, o której mowa w §11 obejmuje również wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w §17.

- Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w przedmiocie Umowy (prawa zależne), wynikających z konieczności dokonywania w okresie późniejszym zmian, modyfikacji, ulepszeń dzieła, o ile czynności nie będą naruszały niezbywalnych osobistych praw autorskich autora działa. Zgoda ta dotyczy wszystkich pól eksploatacji, o których mowa powyżej.

- Przeniesienie praw autorskich majątkowych dokonuje się na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.

- W zakresie posiadanych praw autorskich Zamawiający może modyfikować wykonane zamówienie jego poprzez rozbudowę, modyfikowanie istniejących i dodawanie nowych funkcjonalności, dodawanie nowych użytkowników, w tym pojazdów transportu zbiorowego, organizatorów transportu, przewoźników, jednostek samorządowych innych, których włącznie się do Systemu jest w interesie Zamawiającego.

- Dla oprogramowania lub jego części, którego producentem nie jest Wykonawca, Wykonawca przekaże Zamawiającemu sublicencje zgodnie z postanowieniami umów licencyjnych zawartych z producentem.

§ 18

ISTOTNE ZMIANY UMOWY

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiany, o których mowa poniżej nie mogą spowodować zwiększenia wartości łącznej ceny Umowy, o której mowa w § 11 Umowy.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej Umowy:

- zmian wynikających z okoliczności formalno-prawnych zależnych od instytucji nadrzędnych nad Zamawiającym, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy – w zakresie dostosowywania Umowy do tych zmian,

- zmiana terminu realizacji Umowy – w  przypadku wystąpienia okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem Umowy (wystąpienia działania Siły Wyższej, wdrażanie nowocześniejszej technologii w związku ze zmianą standardów, opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących m.in. terminów przekazania środków komunikacji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Zamawiającego, nie wynikających z zaniedbań którejś ze stron), a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, możliwe jest wydłużenie czasu realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego,

- wystąpienia Siły Wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, innych niż termin realizacji,

- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, Strony ustalają, że zmiana stawki VAT zmienia wynagrodzenia brutto, ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie,

- jeżeli nastąpi zmiana w zakresie przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,

- inne, dotyczące sposobu technicznego wykonania zamówienia, o ile jego zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

- zmiany terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji Umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w jej części ze skutkiem natychmiastowym jeżeli opóźnienie w realizacji usługi gwarancyjnej wynosi ponad 20 dni dla awarii lub problemu ograniczającego lub w przypadku awarii lub problemu krytycznego lub poważnej ponad 5 dni roboczych.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w jej części ze skutkiem natychmiastowym jeżeli niewykonanie usługi gwarancyjnej nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Wykonawcy doprowadziło do awarii Systemu.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy opisanego w ust. 6 i 7 Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za Usługi serwisowe wykonywane do dnia rozwiązania Umowy.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.

- Językiem właściwym dla wykonywania Umowy, w tym do prowadzenia wszelkiej korespondencji, jest język polski.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu Umowy.

Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 stanowią integralną część niniejszej Umowy.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru końcowego,

Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy,

Załącznik nr 4 – Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy.